Sistema de información multi osorio

        El contenido de los requerimientos SIMTO incluye ideas y material confidencial que son de propiedad intelectual exclusiva de SENA, en adelante (“SENA”), debiendo ser utilizado única y exclusivamente por SIMTO, en adelante (“SIMTO”) para ser integrados a su modelo de operación actual con el objetivo de optimizar y lograr mayor eficiencia de los sistemas actuales.
        Este material no podrá ser compartido con personas, dentro o fuera de SIMTO que no estén directamente involucradas en el proceso de desarrollo, análisis y/o diseño del mismo, Así mismo, deben permanecer bajo confidencialidad los contenidos del mismo, y no deben ser compartidos ni con terceros u otros proveedores y/o ser utilizados para otros fines distintos de los estipulados en este documento sin el consentimiento expreso de SENA. Queda totalmente prohibida su reproducción parcial y/o total por cualquier método y/o medio sin el consentimiento previo y por escrito de SENA.
        Este documento hace referencia a marcas que pueden ser de titularidad de terceros. El uso de esas marcas no es una afirmación de propiedad de dichas marcas.

HOJA DE CONTROL

Organismo
Tecnología	SIMTO
Entregable	Nombre del cambio
Autor	Quien pide el cambio
Versión/Edición		Fecha Versión
Aprobado por		Fecha Aprobación
		Nº Total de Páginas

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos

# INTRODUCCIÓN
El objeto de este documento es recoger todas las peticiones de cambio que surjan durante el desarrollo de la aplicación web SIMTO, así como el análisis y resultado de la evaluación que se realice de cada uno de ellas, de forma que se tenga registrado tanto las solicitudes realizadas como el resultado del análisis y la decisión final.
 Es por ello que se trata de un documento que debe ser elaborado por el equipo de proyecto y cliente, de forma iterativa, colaborando cada uno de ellos en los apartados en los que aplique. Para facilitar el entendimiento y elaboración del documento, se indicará en cada apartado quién es el responsable de su elaboración.
También se debe tener en consideración la documentación de los requerimientos ya que en él se mesura el alcance de cada desarrollo según módulo, y para la aplicación de cambios se debe evaluar sus posibles

# DEFINICIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO

Las peticiones de cambio suelen venir de clientes y usuarios a los que se les plantean nuevas necesidades, pero también pueden venir del equipo de desarrollo por dificultades técnicas no previstas o como resultado de la resolución de conflictos o no aceptaciones.
La petición debe ser tan completa como sea posible para facilitar las posteriores labores de análisis y evaluación. La descripción de la solicitud de cambio deberá ir acompañada por los siguientes campos, a la hora de quedar registrada, para su identificación:
- <id>999
- Proyecto
- Fecha
- Fuentes
- Autores
- Descripción
- Justificación
En función del origen de la solicitud de cambio (equipo de proyecto o cliente), será un rol otro el responsable de cumplimentar este apartado.

<id>999	<Nombre descriptivo>
Proyecto	<Proyecto para el que se solicita el cambio>
Fecha	<Fecha de la petición de cambio>
Fuentes	<Persona que ha identificado la necesidad del cambio> / ...
Autores	<Persona que ha formalizado la petición de cambio> / ...
Descripción	El cambio solicitado consiste en: <descripción del cambio>
Justificación	El cambio solicitado se considera necesario por: <descripción de la solicitud del cambio>

# EVALUACIÓN DE LA PETICIÓN

En este punto, es donde la petición de cambio (se entiende como cambio la introducción, modificación o eliminación de un requisito) recibe la primera valoración por el Comité de Control de Cambios. Si se rechaza, el Director de Proyecto lo hará constar en la petición y el trámite se dará por concluido.
Será por tanto el Director de Proyecto el encargado de incluir en este apartado el resultado de la evaluación de la solicitud de cambio propuesta.

# ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO

Toda petición de cambio debe ser analizada en detalle por el Equipo de Proyecto, contemplando los posibles cambios en la funcionalidad y el impacto que el cambio pedido tendría sobre el resto del Sistema de Información.
- El responsable del análisis presentará un resumen de las posibles soluciones, justificando cual es la más acertada e indicando el esfuerzo requerido. Además, expondrá cuales son los componentes afectados por el cambio.
- Por tanto, los puntos que hay que tener en cuenta son:
- Impacto directo
- Esfuerzo
- Alternativas
- Consecuencias del rechazo
- Versión donde se realizaría la petición
- Comentarios
Será el Equipo de Proyecto el encargado de incluir en este apartado el análisis de los puntos anteriormente indicados.

Impacto directo	Los elementos directamente afectados por el cambio son: / <elementos afectados directamente organizados por categoría> / ...
Esfuerzo	<Estimación del esfuerzo requerido>
Alternativas	Otras posibles alternativas para abordar la situación descrita son: / <descripción de alternativas> / ...
Consecuencias del rechazo	En caso de ser rechazo el cambio, las posibles consecuencias son: / <descripción de las consecuencias de rechazar el cambio> / ...
Versión	<Versión de la entrega en la que se espera la resolución de la petición de cambio>
Comentarios	<Comentarios adicionales sobre la petición de cambio>

# DECISIÓN

La decisión tomada por el Comité de Control de Cambios respecto a la solicitud fruto del análisis anterior podrá ser: aprobada, rechazada o pospuesta.
- Los puntos que hay que valorar son:
- Estado (aprobada, rechazada o pospuesta)
- Fecha de la decisión
- Versión donde se realizará la petición en caso de ser aprobada
- Motivo del rechazo (si procede)
- La aprobación de la petición de cambio probablemente implique la necesidad de actualizar el documento de Especificación de Requisitos del Sistema (la línea base de los requisitos) junto con las matrices de trazabilidad.
- El Director de Proyecto deberá indicar en este apartado la decisión final del estudio realizado de la solicitud de cambio, con el fin de que sea remitido al solicitante de la petición,

Estado	<Estado de la petición de cambio>
Fecha decisión	<Fecha en la que se tomó la decisión>
Versión	<Versión de la entrega en la que se espera la resolución de la petición de cambio>
Motivo del rechazo	<Descripción del motivo de rechazo>

# ANEXOS

Este punto contendrá toda aquella información de interés para la aceptación de la petición de cambio.